PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Nguyễn Thị Thu Hiền | Mã sinh viên | N25DTCN088 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT7 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De05.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-01 | Là quản lý, tôi muốn quản lý nhân viên thu gom để phân công công việc cho nhân viên và quản lý trạng thái công việc của nhân viên |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-02 | Là quản lý, tôi muốn tạo lộ trình thu gom rác thải đô thi để có thể có lộ trình phù hợp, thuận tiện đường đi cho quá trình đi thu gom |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | User story đang muốn quá nhiều chức năng cho 1 sprint ngắn hạn, không thể hoàn thành với mức độ khối lượng lớn trong khoảng thời gian ngắn |
| Testable | Chưa rõ tiêu chí ‘tốt hơn’ là như thế nào, còn mơ hồ, không rõ ràng để có thể đánh giá qua các bài test case cho chức năng |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom, để tôi có thể biết tôi cần đi con đường nào tới chỗ được phân công thu gom rác thải |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống tự chấm điểm đánh giá sau ca làm cho tôi, để tôi biết ca làm vừa qua tôi làm việc có chăm chỉ hay không |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Hệ thống phải có chức năng cốt lõi là quản lý nhân viên để có thể phân công công việc, từ đó bàn giao công việc thì việc thu gom rác thải mới có thể hoạt động đúng giá trị của hệ thống |
| US-02 | Must | Nếu không có chức năng tạo lộ trình thu gom thì nhân viên không biết điểm đến cần thu gom, hay con đường để đi đến điểm được chỉ định, việc mò đường để đến điểm thu gom sẽ gây mất thời gian, năng suất |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom đã đăng nhập hệ thống trên ứng dụng | Nhân viên đã chọn xem chi tiết phiếu lộ trình hợp lệ | Hệ thống trả về thông tin ca thu gom cần phải thực hiện |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo cho nhân viên A là ‘Bạn không phải nhân viên được phân công cho lộ trình này’ và không cho nhân viên A xem lộ trình |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC: tiêu chí đánh giá cho từng chức năng, user story khác nhau DoD: tiêu chí dánh giá chung cho toàn bộ chức năng

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Chức năng quản lý nhân viên phân công công việc và trạng thái của nhân viên đó không quá phức tạp, quá khó nên 5 SP là phù hợp |
| US-02 | 8 | Việc tạo tuyến lộ trình cho tuyến đường từ điểm A đến B và các điểm đến sau đó cho thuận tiện đường đi, phải suy tính các lộ trình khác nhau để có tuyến đường thuận lợi thì với mức 8 SP phù hợp |

Planning Poker (thẻ 2, 5, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên mời 2 dev có lựa chọn 2 và 13 nêu quan điểm của mình giải thích vì sao chọn thẻ đó cho các dev còn lại có các góc nhìn nhận thêm, sau khi trao đổi về lí do thì bắt đầu lật thẻ lại để thống nhất xem kết quả có giống nhau hay không

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 24 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 24 * 50/60 = 20 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B5 Tổng SP: 18 |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên đăng nhập ứng dụng bằng mã OTP, nhận thông báo khi được phân công lộ trình và xem được chi tiết lộ trình của mình, khi thu gom rác xong có thể chụp ảnh thùng rác để xác nhận đã hoàn thành |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện người dùng | UI/UX | 4 |
| Tạo dữ liệu API liên quan tới phiếu lộ trình | Dev, database | 12 |
| Kiểm tra các API đúng yêu cầu, tính năng | Testing | 8 |
| Tổng giờ công |  | 24 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | SP thực tế là 22 so với lý tưởng là 15 thì đang chênh lệch hơn 7 SP, đội đang Behind schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngay 4-8 sự chênh lệch ngày càng lớn khi đang từ mức 7 tăng lên 10, điều đó có thể dẫn đến việc chậm tiến độ quá mức và không hoàn thành kịp tiến độ |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| stakeholders | Product owner | dev | Scrum master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ tiếp nhận thông tin chưa lập tức thêm vào chính thức hay nói với stakeholder là chắc chắn hoàn thành ngay, PO sẽ xem xét và đánh giá mức độ ưu tiên của tính năng đó